АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## От 09.06.2017 г. № 354

г. Сусуман

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами

производства и потребления на территории

муниципального образования «Сусуманский

городской округ» на 2017-2018 годы»

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017-2018 годы» согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа (Чаплыгина О.В.) предусмотреть средства в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год и в проекте бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2018 год на реализацию муниципальной программы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Сусуманского городского округа:

- от 26.12.2016 года № 792 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год»;

- от 21.04.2017 года № 248 «О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 26.12.2016 года № 792 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Ясакову М.О.

Глава Сусуманского городского округа А.В. Лобов

|  |
| --- |
| Утвержденапостановлением администрации Сусуманского городского округа от 09.06.2017 года № 354 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017-2018 годы» |

**Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы обращения с отходами производства**

 **и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017-2018 годы»**

**Ответственный исполнитель:** Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (УГХиЖТ)

**Дата составления проекта Программы 05.06.2017 г.**

**Разработчик:** Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (УГХиЖТ), заместитель руководителя Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (УГХ и ЖТ) А.В. Сорока, тел. 8(41345)21534, электронный адрес: upravsusuman@mail.ru

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие системы обращения с отходами производства**

**и потребления на территории муниципального образования**

**«Сусуманский городской округ» на 2017-2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки программы | Государственная программа Магаданской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области" на 2015-2020 годы", утвержденная Постановлением Правительства Магаданской области от 05.02.2015 № 50-пп, постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.04.2016г. № 227 «О перечне муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2016 году» |
| Заказчик  | Администрация Сусуманского городского округа. |
| Разработчик | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (УГХиЖТ) |
| Ответственный исполнитель  | УГХиЖТ |
| Исполнители  | УГХиЖТ, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа (КУМИ) |
| Цели  | - обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами; - снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. |
| Задачи  | - увеличение количества обустроенных мест размещения отходов, соответствующих требованиям природоохранного законодательства;- обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья. |
| Сроки реализации  | 2017-2018 годы |
| Объемы финансирования (тыс. рублей) | 6 287,0 в т.ч. 2017 год - 2650,0 2018 год - 3637,0 |
| в т.ч.: федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 5 669,0 в т.ч. 2017 год - 2395,0 2018 год - 3274,0 |
| местный бюджет | 618,0 в т.ч. 2017 год - 255,0 2018 год - 363,0 |
| Источники финансирования | Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ». |
| Ожидаемые результаты реализации  | Реализация муниципальной программы позволит:- обеспечить эколого-эпидемиологическую безопасность на каждой стадии обращения с отходами производства и потребления;- обеспечить благоприятные экологические условия для жизни населения. |
| Контроль реализации | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа». |

1. Обоснование необходимости решения проблемы программным методом и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования

Размещение отходов в Сусуманском городском округе осуществляется на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), и несанкционированных свалках. Все имеющиеся объекты размещения отходов на сегодняшний день не санкционированы.

Общая ситуация в области обращения с отходами характеризуется размещением отходов не только на полигонах и несанкционированных свалках ТКО, специально отведенных местах размещения промышленных отходов, а еще в местах несанкционированного размещения отходов, не подлежащих учету в соответствии с федеральным законодательством. Доля хозяйствующих субъектов, отчитывающихся по форме 2-ТП отходы составляет ¼ от предприятий, образующих отходы. В округе не развита система извлечения и использования вторичного сырья.

Основу экономики Сусуманского городского округа составляет добывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, пара и воды.

На территории округа можно выделить следующие категории муниципальных и промышленных отходов:

- отходы добычи полезных ископаемых;

- строительные отходы;

- отходы энергетики;

- отходы автотранспорта;

- отходы водоподготовки, обработки сточных вод;

и т.д.

Наиболее актуальными в округе являются проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Комплексное, системное решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом позволит достичь максимального результата, направленного на гарантированное предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

**II. Основные цели и задачи**

**Цель:**

- обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами;

- снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления

**Задачи:**

- увеличение количества обустроенных мест размещения отходов соответствующих требованиям природоохранного законодательства;

- обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья.

**III. Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый результат реализации Программы**

Реализация мероприятий настоящей муниципальной Программы позволит снизить негативное влияние на окружающую среду отходов производства и потребления и выразится достижением следующего индикатора:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **ед. изм.** | **Показатели целевых индикаторов за отчетный период (год)** |
| **2017**  | **2018**  | **2017-2018** |
| 1 | количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация и выполнены инженерные изыскания по объекту размещения отходов; | Ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | приобретено оборудование для термического уничтожения различного тип/вида отходов /утилизации отходов | Ед. | 1 | 0 | 1 |

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

**IV. Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации(год) | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах (тыс.руб.) |
| всего | В том числе по бюджетам |
| федеральный | областной | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Основное мероприятие: «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман»** |
| 1. | «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» | 2017-2018  | УГХиЖТ | **5737,0** | **0** | **5174,0** | **563,0** |
| в том числе по годам | 2017  | 2100,0 | 0 | 1900,0 | 200,0 |
| 2018  | 3637,0 | 0 | 3274,0 | 363,0 |
| **II. Основное мероприятие: «Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа (вида) отходов (утилизации отходов) для Сусуманского городского округа»** |
| 1. | «Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа (вида) отходов (утилизации отходов) для Сусуманского городского округа»  | 2017-2018  | КУМИ | **550,0** | **0** | **495,0** | **55,0** |
| в том числе по годам | 2017  | 550,0 | 0 | 495,0 | 55,0 |
| 2018  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Программе:** | **2017-2018**  |  | **6287,0** | **0** | **5669,0** | **618,0** |
| **в том числе по годам:** | **2017**  |  | **2650,0** | **0** | **2395,0** | **255,0** |
| **2018**  |  | **3637,0** | **0** | **3274,0** | **363,0** |

**V. Финансирование Программы**

Программа реализуется за счет средств:

2017 год:

- бюджета Магаданской области - 2395,0 тыс. рублей

 - бюджета МО «Сусуманский городской округ» 255,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования составляет 2650,0 тыс. руб.

2018 год:

- бюджета Магаданской области - 3274,0 тыс. рублей

 - бюджета МО «Сусуманский городской округ» 363,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования составляет 3637,0 тыс. руб.

Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с Соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования «Сусуманский городской округ» субсидии на выполнение мероприятий государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015 - 2020 годы» и Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа.

**VI. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации настоящей программы в части проведения работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению инженерных изысканий по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман, определяет порядок оплаты работ по муниципальному контракту, заключенному с Подрядчиком в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Перечисление денежных средств Подрядчику по муниципальному контракту производится после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком на основании распоряжения администрации Сусуманского городского округа. Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа является заказчиком закупки по мероприятию "Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман", организует приемку выполненных работ и направляет копии подтверждающих документов в комитет по финансам.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа является заказчиком закупки по мероприятию «Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа (вида) отходов (утилизации отходов) для Сусуманского городского округа», организует приемку выполненных работ и направляет копии подтверждающих документов в комитет по финансам.

**VII. Управление реализацией Программы, контроль и отчетность**

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы (УГХиЖТ), который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию.

Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования «Сусуманский городской округ» субсидии на выполнение мероприятий государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015 - 2020 годы» и Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа, утвержденным постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_