|  |
| --- |
| Утверждены  постановлением администрации Сусуманского городского округа  от 09.06.2017 г. № 356 |

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению инженерных изысканий**

**по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты выполнения работ** | **Описание работ** | **Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика, исполнителя**  **(календарных дней)** | **Предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.)** | |
| **2017 год** | **2018 год** |
| Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман" | Подготовка программы проведения изысканий | до 1 декабря 2017 года | 2 100,0 | - |
| Проведение полевых работ (инженерно-геодезических, геологических, экологических) |
| Проведение камеральных работ |
| Подготовка проектной документации | до 1 декабря 2018 года | - | 3 637,0 |
| Сопровождение экологической экспертизы |
| Сопровождение государственной градостроительной экспертизы |
| Подготовка рабочей документации |
|  |  |  | 2 100,0 | 3 637,0 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**