# АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   28.09.2017 года                                    №  535

г. Сусуман

Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 года        № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа», постановлением администрации  Сусуманского городского округа от 25 мая 2017 г. № 315 «Об утверждении перечня муниципальных программ» администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа (Чаплыгина О.В.) предусмотреть финансовые средства на реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2018 год, в среднесрочном финансовом плане на 2019, 2020 годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Сусуманского городского округа                                                 М.О. Ясакова

Приложение Утверждена постановлением администрации Сусуманского городского округа от 28.09.2017 г. № 535 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»

Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»

Муниципальная программа

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа

на 2018-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа.

Дата  составления проекта Программы: 26.05.2017 г.

Разработчик: Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, заместитель руководителя – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства Сорока Александр Владимирович, 2-15-34, upravsusuman@mail.ru

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа  на 2018-2020 годы

| Основание разработки | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.05.2017 г. № 315 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Сусуманского городского округа |
| Ответственный исполнитель | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее – УГХ и ЖТ) |
| Разработчик | УГХ и ЖТ |
| Исполнители | УГХ и ЖТ |
| Цель | - повышение качества транспортного обслуживания населения; -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги. |
| Задачи | - обеспечение сохранности автомобильных дорог, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту; -поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги; - повышение транспортной доступности для населения. |
| Срок реализации | 2018-2020 годы |
| Объем финансирования, всего (тыс.руб.) в т.ч.: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | 4 316,6 | 4 316,6 | 4 316,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 316,6 | 4 316,6 | 4 316,6 |
| Источники финансирования | Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» |
| Ожидаемые результаты реализации | Соответствие состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения уровню категории дороги, обеспечение бесперебойного транспортного сообщения между населенными пунктами Сусуманского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Контроль реализации | Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа» (далее-Порядок) |

I.Обоснование необходимости решения проблемы программным методом и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа с твердым покрытием составляет 110,4 км, в том числе:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Сусуман – Ударник», протяженностью 43 километра (мостов-7, в т.ч. 2 деревянных, количество водопропускных труб-33);

- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Объезд поселка Кадыкчан», протяженностью 5 километров;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Автоподъезд к п. Кедровый», протяженностью 2 километра;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Автоподъезд к п. Челбанья», протяженностью 2 километра;

-  автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Автоподъезд к п. Мальдяк», протяженностью 10 километров;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Автоподъезд к п. Мяунджа», протяженностью 6 километров;

- проезд через поселок Холодный протяженностью 1,4 километра;

- улично-дорожная сеть поселка Мяунджа составляет 6,7 километра;

- улично-дорожная сеть города Сусумана  составляет 34,3  километра, в том числе тротуары – 5,1 километра.

Все автомобильные дороги Сусуманского городского округа подвержены негативному влиянию окружающей среды в связи с резким перепадом погодных условий Крайнего Севера, хозяйственной деятельностью человека и постоянным воздействием транспортных средств. Для соответствия нормативным требованиям и повышения качества транспортного обслуживания населения необходимо выполнение различных видов дорожных работ по:

-содержанию автомобильной дороги, комплексу работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Продолжение решения существующих проблем программным методом по улучшению «дорожных условий» приведет:

- к сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);

- к повышению транспортной доступности для населения;

- к обеспечению безопасности дорожного движения.

Внешнее состояние части улично – дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения периодических текущих ремонтов: часть уличной сети имеет бетонное покрытие, которое находится в ненадлежащем состоянии и требует ямочного ремонта, местами – покрытия бетоном части улиц.

Уличная сеть, имеющая покрытие – пескогравий, требует окультуривания                  ( грейдерование, подсыпка пескогравием, поднятие полотна, создание кюветов для стока вод и прочие работы по содержанию автодорог).

На участках с выбоинами могут создаваться аварийные ситуации из-за выезда автомобилей на полосу встречного движения. Проведение ремонтов является необходимой мерой с целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения экологической обстановки в городе и городском округе в целом.

В связи с этим возникла необходимость решения данных проблем программными методами. Отбором проблем для программной разработки определяются следующими критериями:

- повышение эффективности приоритетных видов экономической деятельности и социальной сферы, обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;

- невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки ее решения;

-возможность привлечения дополнительных средств для финансирования муниципальной программы (далее Программа).

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог требуется постоянное выполнение работ по их содержанию, включающих в себя такие виды работ, как:

-  содержание дорожной одежды;

-  подсыпка размытых частей автодороги;

-  уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог;

- расчистка от снежных заносов в зимнее время;

-  установка дорожных знаков;

-  содержание и ремонт пешеходной части автомобильных дорог;

- другие виды работ по поддержанию бесперебойного функционирования автомобильных дорог.

II.Основные цели и задачи

Целью Программы является:

- повышение качества транспортного обслуживания населения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту;

- поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги;

- повышение транспортной доступности для населения.

III.Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый результат реализации муниципальной программы

| Индикатор | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на уровне, соответствующем IV категории автомобильных дорог | км | 110,4 | 110,4 | 110,4 |

Ожидаемый результат реализации Программы: повышение качества транспортного обслуживания населения, обеспечение бесперебойного транспортного сообщения по территории Сусуманского городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

IV.Перечень мероприятий муниципальной программы

| № пп | Наименование мероприятия | Срок реализа ции | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах (тыс. руб.), в т.ч. по бюджетам и годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный | областной | местный |
|  |  |  |  | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа | 2018-2020г. | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 12949,8 | 4316,6 | 4316,6 | 4316,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12949,8 | 4316,6 | 4316,6 | 4316,6 |
| 1.1 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 2018-2020г. | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 823,2 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,2 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| 1.2 | Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером | 2018-2020г | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 886,2 | 295,4 | 295,4 | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886,2 | 295,4 | 295,4 | 295,4 |
| 1.3 | Планировка проезжей части автомобильных дорог | 2018-2020г | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 2528,7 | 842,9 | 842,9 | 842,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2528,7 | 842,9 | 842,9 | 842,9 |
| 1.4 | Содержание мостовых сооружений | 2018-2020г | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 434,7 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,7 | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| 1.5 | Замена щитков дорожных знаков на стойках | 2018-2020г | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 278,1 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,1 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 1.6 | Замена стоек дорожных знаков | 2018-2020г | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 246,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 1.7 | Очистка дороги от снега средним автогрейдером | 2018-2020г | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 3988,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3988,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 |
| 1.8 | Борьба с зимней скользкостью | 2018-2020г | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 947,1 | 315,7 | 315,7 | 315,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 947,1 | 315,7 | 315,7 | 315,7 |
| 1.9 | Полив автомобильных дорог | 2018-2020г | УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | 2816,7 | 938,9 | 939,9 | 939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2816,7 | 938,9 | 939,9 | 939,9 |
| Всего по Программе: |  |  | 12949,8 | 4316,6 | 4316,6 | 4316,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12949,8 | 4316,6 | 4316,6 | 4316,6 |

V.Финансирование муниципальной программы

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ».

Общий объем финансирования Программы составляет 12 949,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2018 год- 4316,6 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- областного бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- местного бюджета- 4316,6 тыс.руб.;

2019 год- 4316,6 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- областного бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- местного бюджета- 4316,6 тыс.руб.;

2020 год- 4316,6 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- областного бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- местного бюджета- 4316,6 тыс.руб.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов определяется при включении в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» объемов выделенных средств в виде субсидий.

Изменение размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с Порядком.

VI.Механизм реализации муниципальной программы

# УГХ и ЖТ является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ,  проверку предоставленных расчетов и документов, а также производит расчеты с Подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров).

Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

VII.Управление реализацией муниципальной программы, контроль и отчетность

Управление реализацией Программы осуществляется ее ответственным исполнителем – УГХ и ЖТ, который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с Порядком.

__________________________________