АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## От 18.04.2017 г. № 222

г. Сусуман

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сусуманский городской округ» на 2017 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год», согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа (Чаплыгина О.В.) предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Сусуманского городского округа М.О. Ясакова

Утверждена

 постановлением администрации

Сусуманского городского округа

 от 18.04.2017 г. № 222

«Об утверждении муниципальной программы

 «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сусуманский городской округ» на 2017 год»

**Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СУСУМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**НА 2017 ГОД»**

Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа

Дата составления Программы: 22 марта 2017 года

Разработчик: Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, заместитель руководителя Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (УГХ и ЖТ) А.В. Сорока, тел. 8(41345)21534, электронный адрес: **upravsusuman@mail.ru**

# Паспорт муниципальной программы

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

# муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **Основание для разработки программы** | Постановление администрации Магаданской области от 19.12.2013 № 1300 –па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» на 2014-2020 годы», постановление администрации Сусуманского городского округа от 31.03.2017 № 162 «О разработке муниципальных программ» |
| **Заказчик**  | Администрация Сусуманского городского округа |
| **Ответственный исполнитель**  | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее – УГХ и ЖТ) |
| **Разработчик** | УГХ и ЖТ |
| **Исполнители**   | УГХ и ЖТ, организации жилищно-коммунального комплекса различных форм собственности |
| **Цели**  | - снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки;- снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории Сусуманского городского округа за счет модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства;- повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства |
| **Задачи**  | - проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных Сусуманского городского округа;- реконструкция, ремонт или замена электрического оборудования котельных на территории Сусуманского городского округа |
| **Сроки реализации**  | 2017 год |
| **Объем финансирования, всего (тыс.руб.)**  | 20 300,0  |
| **в т.ч.: федеральный бюджет** | - |
|  **областной бюджет** | 20 000,0 |
|  **местный бюджет**  |  300,0 |
| **Источники финансирования** | Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» |
| **Ожидаемые результаты реализации**  | - проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных Сусуманского городского округа;- реконструкция, ремонт или замена электрического оборудования котельных на территории Сусуманского городского округа;- подготовка объектов к осенне-зимнему отопительному периоду и стабильное его прохождение |
| **Контроль реализации** | В соответствии с постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа». |

1. Обоснование необходимости решения проблемы программным методом и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования

Основной проблемой в сфере [жилищно-коммунального хозяйства](http://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_hozyajstvo/) муниципального образования «Сусуманский городской округ» является почти 100% износ основного и вспомогательного оборудования котельных, магистральных сетей тепло-, и водоснабжения, что не позволяет обеспечить стандарты обеспечения населения, прежде всего, а также и других групп потребителей жилищно-коммунальными услугами.

Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» не позволяет выделять достаточный объем средств на решение проблемы функционирования коммунальной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Доходы ресурсоснабжающих предприятий, от реализации коммунальных ресурсов не покрывают себестоимость производства этих ресурсов, поэтому нет средств на проведение плановых ремонтов, а в результате для поддержания коммунальной инфраструктуры в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Таким образом, проблема модернизации объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Сусуманского городского округа может быть решена только программными методами.

**II. Основные цели и задачи**

**Цель Программы:**

-снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки;

- снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории Сусуманского городского округа за счет модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

**Задачи Программы:**

**-** проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных Сусуманского городского округа;

- реконструкция, ремонт или замена электрического оборудования котельных на территории Сусуманского городского округа.

**III. Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый**

**результат реализации Программы**

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество обеспечения потребителей Сусуманского городского округа коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

* произвести капитальный ремонт котла -2 ед.;
* приобрести и смонтировать котел-1 ед;
* произвести замену электрооборудования на 2-х котельных г. Сусумана;
* приобрести и смонтировать резервуар V-700 м3-1 ед.

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

**IV. Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель (получатель денежных средств)** | **Потребность в финансовых средствах (тыс. рублей)** |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** |
| I.Основное мероприятие «Подготовка коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа к отопительным периодам» |
| 1. | Финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду  | 2017 год | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
| 2. | Софинансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду | 2017 год | 300,0 |  | 300,00 |
| **Итого по разделу I:** |  | 20 300,0 | 20 000,0 | 300,0 |
| II. Перечень мероприятий по населенным пунктам |
| г. Сусуман |
| 1. | Приобретение и поставка электрооборудования для нужд котельных г. Сусумана | 2017 год | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  2 133,4  |  2 103,4  |  30,0  |
| 2. | Приобретение и поставка резервуара холодной воды объёмом-700 м3 для котельной "Центральная" г. Сусумана | 2017 год |  6 964,0  |  6 934,0  |  30,0  |
| 3. | Демонтаж и монтаж резервуара объёмом - 700 м3 на котельной "Центральная" г. Сусумана | 2017 год | 5 036,0 |  5 006,0  |  30,0  |
| 4. | Приобретение и поставка труб экранных для котла ДКВр 20-13С для котельной г. Сусумана | 2017 год | 927,7 |  897,7  |  30,0  |
| 5. | Приобретение и поставка вентиляторов, дымососа для нужд котельныхг. Сусумана | 2017 год |  | 570,0 |  540,0  |  30,0  |
|  | Всего по г. Сусуману |  |  | 15 631,1 | 15 481,1  |  150,0  |
| п. Холодный |
| 1. | Капитальный ремонт котла ДКВр-4-13 с заменой трубной части на котельной "Старая" п.Холодный  | 2017 год | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  1 365,0  |  1 327,5  |  37,5  |
| 2. | Приобретение и поставка котла КВр-2,5 для котельной "Старая" п.Холодный | 2017 год |  1 407,0  |  1 369,5  |  37,5  |
| 3. | Монтаж котла КВр-2,5 на котельной "Старая" п.Холодный | 2017 год |  460,9  |  423,4  |  37,5  |
| 4. | Приобретение и поставка труб ВГП, труб конвективных и экранных котла ДКВр 4-13 для котельных п.Холодный | 2017 год |  1 436,0  |  1 398,5  |  37,5  |
|  | Всего по п. Холодный |  |  | 4 668,9  |  4518,9  |  150,0  |
| **Итого по разделу II:** |  | 20 300,0 | 20 000,0 | 300,0 |

**V. Финансирование Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Магаданской области в размере 20 000,0 тыс. рублей, и бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» в размере 300,0 тыс.руб.. Общий объем финансирования Программы составляет 20 300,0 тыс. рублей.

Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа».

Финансирование из бюджета Магаданской области осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету муниципального образования «Сусуманский городской округ» субсидии на выполнение мероприятий государственной программы Магаданской области «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы».

**VI. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации настоящей программы в части модернизации коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в целях своевременной подготовки к работе в осенне-зимний период, определяет выполнение и оплату работ по муниципальному контракту, заключенному с Подрядчиком в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

УГХ и ЖТ является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ и проверку предоставленных расчетов.

**VII. Управление реализацией Программы, контроль и отчетность**

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – УГХ и ЖТ, который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_