|  |
| --- |
| Утверждены постановлением администрации Сусуманского городского округаот 27.11.2018 г. № 627 |

**ПОКАЗАТЕЛИ**

выполнения работ по ремонту муниципального (пустующего) жилищного фонда Сусуманского городского округа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты выполнения работ** | **Описание работ** | **Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика, исполнителя****(календарных дней)** | **Предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.)** |
| **2018 год** | **2019 год** |
| Ремонт муниципального (пустующего) жилищного фонда Сусуманского городского округа. | 1.Разработка проектно-сметной документации.2.Включение мероприятия в план – график.3.Размещение извещения в ЕИС.4.Проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации.5.Заключение муниципального контракта.  | до 31 декабря 2018 года | 6 116,4\* | - |
| 1.Ремонт муниципального (пустующего) жилищного фонда Сусуманского городского округа.  | по 15 апреля 2019 года | - | - |
|  |  |  |  |  |

**\* Денежные средства, предусмотренные в 2018 году будут выплачены в 2019 году по факту выполнения и принятия работ.**